MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA

CADASTRO DE PROJETO INSTITUCIONAL

# Dados do Projeto

Área Temática Secundária:

Carga Horária EAD:

Área de Conhecimento:

Número de Registro:

Coordenador:

Área:

Modalidade:

Título:

Execução:

Autoriza Publicação Resumo:

Formação Continuada:

Carga Horária Total:

Área Temática:

Linha Temática:

Situação do Projeto:

Palavras-chave:

Não consta

Leonardo Bidese de Pinho Extensão

Projeto de Extensão

Cadastro Municipal de Artistas De 01/07/2026 a 31/12/2026

Sim

Não 180

Cultura

Artes Integradas Aberto

Catálogo Web / Artistas / Cultura

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

5932

Código:

Controle:

Unidade Origem:

Telefone:

Não consta CAMPUS BAGÉ 53981253703

Engenharias

126

Tecnologia e Produção

ODS 17 - Parcerias e Meios de Implementação

ODS Protagonista:

# Resumo do Projeto

Desenvolvimento de um sistema web centralizado para o Cadastro Municipal de Artistas, visando criar um Catálogo Municipal de Artistas acessível ao público e à Secretaria de Cultura. O sistema permitirá o cadastro autônomo de profissionais com dados de contato e portfólio, facilitando a divulgação de talentos locais, a contratação de serviços culturais e o planejamento de eventos pela Secretaria.

# Introdução

Atualmente, a Secretaria de Cultura e a população enfrentam dificuldade em localizar e contratar talentos artísticos locais de forma rápida e organizada, pois não existe um canal oficial que centralize esses profissionais. A ausência de um banco de dados atualizado e acessível dos artistas locais dificulta a curadoria de eventos e impede o conhecimento da população sobre os talentos da cidade.

# Objetivos

Criar um sistema de cadastro e exposição da classe artística municipal, colaborando para a divulgação dos serviços por meio da criação de um Catálogo Municipal de Artistas. O sistema deve permitir que o artista insira dados de contato e portfólio para consulta pública.

# Materiais e Métodos

A solução consiste em um sistema web centralizado que utilizará tecnologias modernas para garantir eficiência e segurança no armazenamento das informações. O front-end será desenvolvido com React (Licença MIT) e TypeScript (Licença Apache 2.0), proporcionando uma interface responsiva, facilidade de uso e maior segurança no desenvolvimento através da tipagem estática. O back-end será construído utilizando Spring Boot (Licença Apache 2.0), garantindo escalabilidade e robustez no processamento das regras de negócio. Como banco de dados, será utilizado o Supabase (Licença Apache 2.0), que oferece uma infraestrutura de armazenamento seguro e suporte às diretrizes da LGPD. O processo seguirá métodos ágeis para ajustes rápidos conforme o feedback dos gestores do Conselho Municipal de Políticas Culturais. A execução do projeto será estruturada em um cronograma de desenvolvimento, com as principais funcionalidades desenvolvidas e divididas em três marcos progressivos:

- Marco 1: Focado na entrada de dados e exposição, contemplará o desenvolvimento do Formulário de Cadastro Autônomo e a implementação inicial do Catálogo Público (visualização em formato de "mural" do portfólio dos artistas);

- Marco 2: Implementação das funcionalidades de gestão e consulta, focado na otimização do uso do Catálogo, entregando a Ferramenta de Busca e o Painel Administrativo (com funções de aprovação, edição e exclusão de cadastros);

- Marco 3: Focado na qualidade do produto e implantação, entregará os testes funcionais e de segurança, as orientações básicas aos servidores e a documentação de uso do sistema.

# Julho de 2026: Levantamento e Modelagem

Semanas 1 e 2: Levantamento de requisitos com o Conselho Municipal e definição de categorias artísticas.Semanas 3 e 4: Estruturação do banco de dados no Supabase e modelagem das entidades (artistas, portfólios).

Agosto e Setembro de 2026: Marco 1 □ Entrada de Dados e Exposição

Agosto (Semanas 1 a 4): Desenvolvimento do Formulário de Cadastro Autônomo com React e TypeScript.Setembro (Semanas 1 a 4): Implementação do Catálogo Público inicial em formato de "mural" para visualização dos portfólios.

Outubro e Novembro (Início) de 2026: Marco 2 □ Gestão e Consulta

Outubro (Semanas 1 a 4): Desenvolvimento da Ferramenta de Busca avançada por nome e categoria.

Novembro (Semanas 1 e 2): Implementação do Painel Administrativo com autenticação para aprovação e edição de cadastros.

Novembro (Fim) e Dezembro de 2026: Marco 3 □ Qualidade e Implantação

Novembro (Semanas 3 e 4): Execução de testes funcionais, verificação da integridade de dados e segurança (LGPD).

Dezembro (Semana 1): Implantação piloto no ambiente da instituição parceira e orientações aos servidores.Dezembro (Semana 2): Finalização da documentação de uso.

Durante a codificação, o projeto adotará boas práticas de engenharia de software, orientando-se por princípios que garantam a escalabilidade e a qualidade interna do código. Serão realizados testes funcionais para verificar o correto funcionamento das funcionalidades, a integridade dos dados armazenados e a segurança (LGPD).Após a conclusão da etapa de testes, será realizada a implantação piloto do sistema no ambiente da instituição parceira. Serão realizadas orientações básicas aos servidores responsáveis pela utilização do sistema, visando facilitar a adaptação à nova ferramenta tecnológica. Também será disponibilizada uma documentação de uso do sistema para auxiliar os usuários em eventuais dúvidas.

# Relação Ensino, Pesquisa, Extensão

O projeto integra ensino, pesquisa e extensão ao aplicar conhecimentos do curso de Engenharia de Computação em uma demanda real da comunidade. A proposta permite aos discentes desenvolver e aplicar conceitos de programação, desenvolvimento web, banco de dados e engenharia de software na criação de um catálogo de artistas. Além disso, fortalece a relação entre universidade e comunidade, oferecendo uma solução tecnológica para dar visibilidade aos artistas e otimizar a gestão cultural do município.

# Referências

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. Porto Alegre: AMGH, 2016. SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

# Proposta Vinculada a Programa

Programa EPEC 2025-2028: 1a Edição do Programa Institucional EPEC - Escritório de Projetos da Engenharia de Computação. Número de Registro: 2025.EX.BG.4070

# Justificativa

A ferramenta dará visibilidade aos pequenos artistas e facilitará a contratação de serviços culturais no município. Além de incentivar a economia local, o catálogo servirá como base de dados para a Secretaria planejar eventos e chamamentos públicos com maior eficiência. Outras Informações Relevantes

O sistema deve atender a requisitos como: formulário de cadastro autônomo para o artista (nome, área, fotos, links e contatos), catálogo público com visualização em formato de "mural", ferramenta de busca por nome ou categoria artística, e painel de controle para que os administradores aprovem ou editem cadastros. O sistema deve ser responsivo e garantir a segurança dos dados armazenados (LGPD).

# Avaliação (Público)

Será disponibilizado um formulário para que o público forneça o feedback acerca do funcionamento do sistema e possíveis melhorias ou sugestões.

# Avaliação (Equipe)

A equipe realizadora irá fornecer um documento contendo o feedback sobre o resultado alcançado versus o resultado planejado.

Unidade

Campus Bagé

Curso

Engenharia de Computação (BAEC )

Unidades e Cursos

Equipe Executora

| Nome | E-mail | Tipo | Função | CH Semanal | Período Participação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carlo Andrei Storniolo Rossal | carlorossal.cr@gmail.com | Colaborador Externo | Colaborador | 2 | De 01/07/2026 a 31/12/2026 |
| Carlos Michel Betemps | carlosbetemps@unipampa.edu.br | Docente | Co-coordenador | 1 | De 01/07/2026 a 31/12/2026 |
| Eduardo Ritta Martins | eduardomartins.aluno@unipampa.edu.br | Discente | Colaborador | 7 | De 01/07/2026 a 31/12/2026 |
| Heduardo Witkoski Barcelos da Rocha | heduardorocha.aluno@unipampa.edu.br | Discente | Discente - Voluntário | 7 | De 01/07/2026 a 31/12/2026 |
| Leonardo Bidese de Pinho | leonardopinho@unipampa.edu.br | Docente | Coordenador | 1 | De 01/07/2026 a 31/12/2026 |
| Matheus Fagundes de Oliveira | matheusoliveira.aluno@unipampa.edu.br | Discente | Colaborador | 7 | De 01/07/2026 a 31/12/2026 |
| Thalys Lemos Correa | thalyscorrea.aluno@unipampa.edu.br | Discente | Colaborador | 7 | De 01/07/2026 a 31/12/2026 |

# Públicos Alvo

| Tipo | Público Alvo | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| Externo | Pessoas em geral | 1000 |
| Externo | Artistas e Artesãos | 100 |
| Externo | Instituições Públicas | 1 |

Município

BAGE

Municípios de Execução

Parcerias

Instituição

Conselho Municipal de Políticas Culturais

Descrição

Acordo de Parceria? Convênio Firmado? Número do Convênio

Entidade Demandante Não

Não

# Cronograma

| Data Início | Data Fim | Atividade | Carga Horária | Local | Membros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/07/2026 | 31/07/2026 | Levantamento de requisitos com o Conselho Municipal e definição de categorias artísticas. Estruturação do banco de dados no Supabase e modelagem das entidades (artistas, portfólios). | 30 | FabLabEC - 2211 | Heduardo Witkoski Barcelos da Rocha, Leonardo Bidese de Pinho , Matheus Fagundes de Oliveira, Thalys Lemos Correa, Carlo Andrei Storniolo Rossal, Carlos Michel Betemps, Eduardo Ritta Martins |
| 01/07/2026 | 31/12/2026 | Implantação piloto no ambiente da instituição parceira e orientações aos servidores. Finalização da documentação de uso. | 30 | FabLabEC - 2211 | Carlo Andrei Storniolo Rossal, Carlos Michel Betemps, Eduardo Ritta Martins, Heduardo Witkoski Barcelos da Rocha, Leonardo Bidese de Pinho , Matheus Fagundes de Oliveira, Thalys Lemos Correa |
| 01/08/2026 | 31/08/2026 | Desenvolvimento do Formulário de Cadastro Autônomo com React e TypeScript. | 30 | FabLabEC - 2211 | Carlo Andrei Storniolo Rossal, Carlos Michel Betemps, Eduardo Ritta Martins, Heduardo Witkoski Barcelos da Rocha, Leonardo Bidese de Pinho , Matheus Fagundes de Oliveira, Thalys Lemos Correa |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | Implementação do Catálogo Público inicial em formato de "mural" para visualização dos portfólios. | 30 | FabLabEC - 2211 | Carlo Andrei Storniolo Rossal, Carlos Michel Betemps, Eduardo Ritta Martins, Heduardo Witkoski Barcelos da Rocha, Leonardo Bidese de Pinho , Matheus Fagundes de Oliveira, Thalys Lemos Correa |
| 01/10/2026 | 31/10/2026 | Desenvolvimento da Ferramenta de Busca avançada por nome e categoria. | 30 | FabLabEC - 2211 | Carlo Andrei Storniolo Rossal, Carlos Michel Betemps, Eduardo Ritta Martins, Heduardo Witkoski Barcelos da Rocha, Leonardo Bidese de Pinho , Matheus Fagundes de Oliveira, Thalys Lemos Correa |

Implementação do Painel Administrativo com autenticação para

01/11/2026 30/11/2026 aprovação e edição de cadastros.

Execução de testes funcionais,

verificação da integridade de dados e segurança (LGPD).

20	FabLabEC -

2211

Carlo Andrei Storniolo Rossal, Carlos Michel Betemps, Eduardo Ritta Martins, Heduardo Witkoski Barcelos da Rocha, Leonardo Bidese de Pinho , Matheus Fagundes de Oliveira, Thalys Lemos Correa

Total

0,00

0,00

Não Necessita

Equipamentos e Material Permanente

Especificações

Fonte de Financiamento

Valor Estimado (R$)

Opção

Despesas de Capital

Planejamento de Despesas

| Despesas de Custeio | Opção | Valor Estimado (R$) | Fonte de Financiamento | Especificações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Auxílio a Estudantes (Bolsas) | Não Necessita | 0,00 |  |  |
| Diárias | Não Necessita | 0,00 |  |  |
| Passagens | Não Necessita | 0,00 |  |  |
| Material de Consumo | Não Necessita | 0,00 |  |  |
| Serviços de Terceiros (Pessoa Física) | Não Necessita | 0,00 |  |  |
| Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | Não Necessita | 0,00 |  |  |
| Outros | Não Necessita | 0,00 |  |  |

Total Geral de Despesas (R$): 0,00

Alternativas caso a fonte de financiamento não se confirme:

Documento gerado por: Carlos Michel Betemps Data/Hora: 12/06/2026 às 21:48:44